| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы Б»Л»Б»Й РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* СЕМЕНКИН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е ХАКИМИ»ТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМЕНКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

?АРАР                                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраль 2017 й.                                     № 9                               20 февраля 2017 г.

с.Старосеменкино

О подготовке к работе в условиях весеннего паводка 2017 года

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 10 февраля 2017 года № 88-р и в  целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций к пропуску ледохода и подъему уровня рек в период весеннего половодья в 2017 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (приложение № 1).

2. Создать аварийную бригаду (приложение № 2).

3. Утвердить   план мероприятий по  безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в 2017 году (приложение № 3).

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения                                                                      А.М. Никитин

Приложение № 1

к постановлению Главы сельского поселения

Семенкинский сельсовет муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан

от 20 февраля 2017 № 9

Состав

противопаводковой комиссии сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

-Никитин А.М. – Глава сельского поселения,

- председатель комиссии;

-Борисова О.А. - управляющий делами Администрации сельского поселения,

- заместитель председателя комиссии;

-Никитина А.Ф. – директор МБОУ ООШ с. Старосеменкино (по согласованию);

- Ухаткина Н.Н. – член ТОС с.Старосеменкино (по согласованию);

-Федорова Г.С. – член ТОС с.Новосеменкино (по согласованию);

-Ермолаева Л.Е. – заведующий Старосеменкинского ФАП (по согласованию).

Управляющий делами Администрации

сельского поселения                                                                                 О.А. Борисова

Приложение № 2

к постановлению Главы сельского поселения

Семенкинский сельсовет муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан

от 20 февраля 2017 № 9

Состав аварийной бригады

Семенов В.В. – водитель администрации сельского поселения;

– водитель-пожарный сельского поселения;

Никитин О.П. – тракторист администрации сельского поселения;

Матвеева Л.А. – УСП администрации сельского поселения;

Федорова Г.С. – член ТОС с.Новосеменкино (по согласованию);

Елисеев В.И. – слесарь-водопроводчик ТОС с.Старосеменкино (по согласованию).

Управляющий делами Администрации

сельского поселения                                                                                 О.А. Борисова

Приложение № 3

к постановлению Главы сельского поселения

Семенкинский сельсовет муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан

от 20 февраля 2017 № 9

## МЕРОПРИЯТИЯ

по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории

сельского поселения Семенкинский  сельсовет в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание противо- паводковой комиссии с участием руководителей учреждений, организаций и предприятий. | 1 декада марта | Глава сельского поселения |
| 2. | Проверить состояние водосборов, мостов, других сооружений, при необходимости провести ремонтные работы, очистить от снега и наледи водосборы, кюветы, мостовые пролеты. | До 01 апреля | Администрация СП |
| 3. | Заблаговременно заготовить и подвезти необходимый материал, технику в районы возможных затоплений. | До 1 апреля | Руководители КФХ, Администрация СП |
| 4. | Рекомендовать своевременно очистить от снега и льда крыши, водосточные воронки, отводы и отмостки жилых домов, производственных зданий и сооружений, территории производственных баз. | До 01 апреля | Собственники жилья |
| 5. | Укомплектовать аварийные бригады, завезти на места спасательные средства, необходимые для выполнения работ по обеспечению сохранности мостов и других сооружений. | До 15 марта, на период паводка | Администрация СП |
| 6. | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка проводить инвентаризацию мест захоронения несанкционированных свалок ТБО на территории сельского поселения, в населенных пунктах, на берегах рек. Обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемой зоны, проводить работы по предотвращению загрязнения водоемов, очищать затопляемые берега от древесины, древесных отходов и строительных материалов. | Постоянно | Специалист – землеустроитель, ветработники |
| 7. | Рекомендовать до начала дорожной распутицы завезти в населенные пункты товары первой необходимости, продукты, медикаменты. | До 01 апреля | Торговые предприятия, ИП, медработники |
| 8. | В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, докладывать немедленно оперативному дежурному по управлению ГОЧС. | По проходу паводка | Администрация СП |

Управляющий делами Администрации

сельского поселения                                                                                 О.А. Борисова