Приложение № 2

к Постановлению Главы СП Семенкинский сельсовет

МР Белебеевский район РБ от 05.05.2017 г. № 19

План мероприятий

по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения

сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района  Белебеевский район

Республики Башкортостан  к работе в осенне–зимний период 2017 – 2018 годов

| № п/п | Наименование учреждения | Мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание Администрации СП | Проверка отопительной системы, учеба ответственных лиц по газовому отоплению, ф. № 20. | До 15.09.2017 г. | Администрация СП |
| 2. | Старосеменкинский СДК | Проверка отопительной системы, учеба ответственных лиц по газовому отоплению, ф. № 20, частичный косметический ремонт. | До 15.09.2017 г. | За счет спецсчета |
| 3. | Новосеменкинский СК | Проверка отопительной системы, учеба ответственных лиц по газовому отоплению, ф. № 20, частичный косметический ремонт. | До 15.09.2017 г. | За счет спецсчета |
| 4. |  | Покраска муниципальных заборов в с. Старосеменкино, с. Новосеменкино. | До 25.06.2017 г. | Администрация СП, ТОС |
| 5. |  | Ремонт водоколонок, бетонирование площадок вокруг водоколонок. | До 15.09.2017 г. | Администрация СП, ТОС |
| 6. | МБОУ ООШ с. Старосеменкино | Косметический ремонт классов, коридоров школьного здания. Текущий ремонт хозяйственных построек. | До 20.08.2017 г. | Отдел образования |
| 7. | Поселенческая библиотека | Проверка отопительной системы, учеба ответственных лиц по газовому отоплению, ф. № 20, частичный косметический ремонт. | До 15.09.2017 г. | Бюджет СП |
| 8. | Старосеменкинский ФАП | Косметический ремонт внутренних помещений. | До 15.06.2017 г. | ЦРБ МР Белебеевский р. |
| 9. | Новосеменкинский ФП | Косметический ремонт внутренних помещений. Проверка отопительной системы, учеба ответственных лиц по газовому отоплению, ф. № 20. | До 15.06.2017 г. До 15.09.2017 г. | ЦРБ МР Белебеевский р. РБ |

Управляющий делами Администрации

сельского поселения                                                                                                                                      О.А. Борисова